	
	Утверждаю:

Глава Болтовского сельсовета
Сузунского района Новосибирской области

_____________________ Г.В. Гладышев
« 12» августа 2015 года


Конкурсная документация 

на выполнение работ по капитальному ремонту  многоквартирных домов, расположенных  по адресу: Новосибирская область, Сузунский район,  с. Болтово,  включая разработку проектной и (или) сметной документации с прохождением Государственной вневедомственной экспертизы проектной и (или) сметной документации:
- Лот 1:Выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, с. Болтово, ул. Центральная 2, включая разработку проектной и (или) сметной документации с прохождением Государственной вневедомственной экспертизы проектной и (или) сметной документации.
- Лот 2:Выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, с. Болтово, ул. Заводская 16, включая разработку проектной и (или) сметной документации с прохождением Государственной вневедомственной экспертизы проектной и (или) сметной документации.
с. Болтово
2015 г.
РАЗДЕЛ I
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
	1.Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):
	Открытый конкурс (далее конкурс)


	2.  Наименование  заказчика (организатора торгов)
	Администрация Болтовского сельсовета Сузунского района Новосибирской  области

	Место нахождения 
	ул. Зеленая 2а, с. Болтово Сузунского района Новосибирской области

	Почтовый адрес 
	633631, Новосибирская область, Сузунский район, с. Болтово, ул. Зеленая 2А

	Адрес электронной почты
	boltovo @suzunadm.ru

	Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация
	http://boltovo.ru

	Номер контактного телефона 
	8(38346)42348

	Контактные лица
	Руководитель контрактной службы – Гладышев Геннадий Васильевич
Ответственный за заключение гражданско-правового договора – Сасова Зинаида Михайловна

	3. Предмет конкурса
	Лот 1: Выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, с. Болтово, ул. Центральная 2, включая разработку проектной и (или) сметной документации с прохождением Государственной вневедомственной экспертизы проектной и (или) сметной документации.
 Лот 2: Выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, с. Болтово, ул. Заводская 16, включая разработку проектной и (или) сметной документации с прохождением Государственной вневедомственной экспертизы проектной и (или) сметной документации.

	4. Краткое описание объекта закупки (предмета контракта)
	Согласно техническому заданию (приложение 1 к конкурсной документации)

	5. Место выполнения работ
	Новосибирская область, Сузунский район, с. Болтово, ул. Центральная 2, ул. Заводская 16.

	6. Сроки выполнения работ
	Выполнение работ: не более 90 календарных дней с момента заключения договора.

	7. Требования к гарантийному сроку выполнения работ
	Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 3 (трех) лет со дня подписания акта приемки выполненных работ

	8. Начальная (максимальная) цена договора
	- Лот 1: 959361 (девятьсот пятьдесят девять тысяч триста шестьдесят один) рубль  12 копеек;
- Лот 2: 1071239 (один миллион семьдесят одна тысяча двести тридцать девять) рублей  97 копеек;

	9. Источник финансирования
	Средства Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований  Новосибирской области, средства бюджета Новосибирской области и средства бюджета Болтовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области

	10. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации

	Конкурсная документация доступна на официальном сайте Болтовского сельсовета или может быть предоставлена бесплатно конкурсной комиссией по письменному заявлению претендента, с указанием способа получения конкурсной документации (почтой, электронной почтой или непосредственным вручением участнику по месту нахождения комиссии). Подача письменного заявления на получение конкурсной документации и выдача конкурсной документации осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00, по адресу: 633631, Новосибирская область, Сузунский район, с. Болтово, ул. Зеленая 2А.
Конкурсная документация предоставляется с «12» августа 2015 года по «14» сентября 2015 года.

	11. Требования,  предъявляемые к участникам конкурса
	Согласно конкурсной документации

	12. Срок окончания и место подачи заявок участников конкурса
	до 10 часов 00 минут (время местное) «14» сентября 2015 года,  Новосибирская область, Сузунский район, с. Болтово, ул. Зеленая 2А

	13. Порядок подачи заявок участников конкурса
	Согласно конкурсной документации

	14. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
	в 14 часов 00 минут (время местное) «14» сентября 2015 года,  Новосибирская область, Сузунский район, с. Болтово, ул. Зеленая 2А.

	15. Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
	15  часов 00 минут (время местное) «14сентября 2015 года,  Новосибирская область, Сузунский район, с. Болтово, ул. Зеленая 2А.

	16. Обеспечение заявок на участие в конкурсе
	Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе составляет 2% начальной цены договора в сумме:

- Лот 1: 19187  (девятнадцать тысяч сто восемьдесят семь) рублей 22 копейки;
- Лот 2:     21424 (двадцать одна тысяча четыреста двадцать четыре) рубля 80 копеек.
(средства перечисляются по банковским  реквизитам, указанным в п. 17)

	17. Обеспечение исполнения обязательств по договору 
	Размер обеспечения исполнения обязательств по договору составляет не менее 5% от стоимости договора.
Договор заключается после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, обеспечения исполнения обязательств по договору.

Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 

В случае если обеспечение исполнения договора предоставляется в виде залога денежных средств, участник конкурса, с которым заключается договор, перечисляет сумму залога денежных средств по банковским реквизитам:

Получатель: Получатель УФК по Новосибирской области (Администрация Болтовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области л\с 05513002710)

р\с 40302810400043000076 Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск

БИК 045004001

ИНН 5436106438 КПП 543601001



	18. Срок, в течение которого заказчик может отказаться от проведения конкурса
	Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего конкурса в срок не позднее, чем за 30 дней до проведения торгов.

	19. Определение лица выигравшего торги
	Победителем конкурса признается участник конкурса, конкурсное предложение которого содержит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других участников конкурса в соответствии с критериями, установленными конкурсной документацией.

	20. Срок заключения договора с победителем конкурса
	Договор с победителем конкурса заключается по форме согласно раздела 4  настоящей конкурсной документации не позднее 10 дней после проведения конкурса и подписания протокола о результатах конкурса


РАЗДЕЛ II
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1. Правовая основа

Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с частью 5 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Новосибирской области от 05.07.2013 №360-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области" и постановлением Правительства Новосибирской области от 15.05.2014 №200-п «Об утверждении порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах».

2.Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе к претендентам предъявляются требования:

1) наличие свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) в соответствии с приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

2) наличие опыта осуществления услуг и (или) работ, являющихся предметом конкурсных процедур, не менее двух лет;

3) представление подрядной организацией обеспечения исполнения договора о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме не менее 5% (пять процентов) от стоимости договора;

4) отсутствие у подрядной организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период;

5) в отношении подрядной организации не должна проводиться процедура банкротства либо процедура ликвидации;

6) деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствие у подрядной организации за последние два года фактов неисполнения обязательств по ранее заключенным договорам об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и (или) фактов расторжения таких договоров вследствие существенных нарушений подрядной организацией условий договоров.

8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки.

3.Требования к составу, форме и порядку подачи заявок

 на участие в конкурсе
3.1. При описании условий и предложений участников  конкурса должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
3.2. Сведения, которые содержатся в заявках, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.3. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе, а также иные документы, дополнительно предоставленные участником конкурса, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в нее состав документов, быть скреплены печатью участника конкурса и подписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным таким участником конкурса. Место скрепа прошивки на обратной стороне последнего листа заявки на участие в конкурсе заклеивается бумажной биркой с указанием количества листов, подписывается участником конкурса, с указанием его фамилии, имени, отчества полностью (либо фамилии и инициалов) или лицом, уполномоченным таким участником конкурса по доверенности, и скрепляется печатью участника конкурса. Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе поданы от имени участника конкурса, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. 

Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью участника конкурса и подписью лица, подписавшего заявку, с указанием «Копия верна», если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в данной конкурсной документации. 

Заявка на участие в конкурсе подается в одном экземпляре (оригинал заявки).  

3.4. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником конкурса, а также вся корреспонденция и документация, представленные в составе заявки, должны быть оформлены машинописным текстом на русском языке.

3.5. Все документы, представляемые участником конкурса в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.6.Участник конкурса должен предоставить оригинал сформированной заявки на участие в конкурсе в запечатанном конверте.   

На лицевой стороне конверта необходимо указать название и номер конкурса, на который подана заявка. Участник конкурса вправе не указывать на таких конвертах свое фирменное наименование, почтовый адрес.
3.7.Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, организатор конкурса не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия. Если конверт с заявкой на участие в конкурсе не запечатан должным образом, организатор конкурса не вправе принимать такую заявку.

3.8. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы участнику конкурса не возвращаются.
3.9.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.9.1.опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.9.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.9.3.документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки; 
3.9.4. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

3.9.5. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы подрядчика на объектах аналогах в течение не менее двух лет; 

3.9.6. организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы не менее 2 лет с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.9.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.9.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.9.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.9.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.9.11. копия свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) в соответствии с приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

3.10. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.11. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.9.5. – 3.9.11. конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась Администрация Болтовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила своей актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.
3.12. Претендент вправе подать только одну заявку. При установлении факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в торгах в случае, если поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки такого претендента не рассматриваются и возвращаются ему. Конверты с заявками, полученные организатором торгов по истечении срока приема заявок, не вскрываются и возвращаются претенденту.
3.13. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, с. Болтово, ул. Зеленая 1А. Заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 
3.14.Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде (приложение 4 к конкурсной документации) по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ранее заявку, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.
3.15.Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. На соответствующем конверте указываются: маркировка «изменение заявки на участие в открытом конкурсе», номер и название конкурса, регистрационный номер заявки.

Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. 
Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. 

4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки в размере 2% начальной (максимальной) цены договора. 
4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:
4.2.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.2.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок с даты подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса – в десятидневный срок с даты подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок с даты подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней с даты подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5.
Процедура проведения конкурса
5.1.
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору торгов запрос о разъяснении положений документации о торгах (приложение 5 к конкурсной документации). В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор торгов обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации о торгах, если указанный запрос поступил к организатору торгов не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в торгах.
5.2. Если иное не предусмотрено в извещении о проведении торгов, организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее чем за 30 дней до проведения торгов.
5.3.
Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в торгах, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на срок,  не более чем на 5 календарных дней.
5.4.
Конверты с заявками вскрываются комиссией в срок, указанный в настоящей документации. При вскрытии конвертов с заявками вправе присутствовать представители претендентов. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью. Организатор торгов ведет видеозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками. Наименование каждого претендента, конверт с заявкой которого вскрывается, условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием определения победителя торгов, объявляются при вскрытии конвертов с заявками и заносятся в протокол вскрытия конвертов.

5.5. После вскрытия конвертов, полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации. Срок рассмотрения и оценки заявок не может превышать 5 рабочих дней с даты проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе, что фиксируется в протоколе о результатах конкурса. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
5.5.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.5.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.
5.5.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.5.4.
превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;
5.5.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.6.
Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.
5.7.
Комиссия в установленные извещением о проведении конкурса день и время торгов подводит итоги конкурса. В конкурсе принимают участие претенденты, которые признаны решением комиссии участниками конкурса. 

Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации. Победителем конкурса признается участник конкурса, конкурсное предложение которого содержит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других участников конкурса в соответствии с критериями, установленными документацией о конкурсе.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим четырем критериям: 
1) цена договора: максимальное количество баллов - 40;

2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) гарантийный срок выполненных работ: максимальное количество баллов – 20.
4) протокол собрания собственников по выбору подрядной организации (рекомендуемая форма протокола приведена в приложении 6 конкурсной документации): максимальное количество баллов -20;

6.2.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.3.1.

Ранжирование заявок по критериям «цена договора», «срок выполнения работ» и «гарантийный срок выполненных работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.3.2.

Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора», «срок выполнения работ»  и «гарантийный срок выполненных работ»: в соответствии с таблицами 1, 2, 3.

	Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»



	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	Цена
договора
	40
	1
	40

	
	
	2
	36

	
	
	3
	32

	
	
	4
	28

	
	
	5
	24

	
	
	6
	20

	
	
	7
	16

	
	
	8
	12

	
	
	9
	8

	
	
	10 и более
	4


	Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»


	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	Срок выполнения 
	20
	1
	20

	
	
	2
	18

	
	
	3
	16

	
	
	4
	14

	
	
	5
	12

	
	
	6
	10

	
	
	7
	8

	
	
	8
	6

	
	
	9
	4

	
	
	10 и более
	2


	Таблица 3
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию 
«Гарантийный срок выполненных работ»


	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	Гарантийный срок выполненных работ 
	20
	1
	20

	
	
	2
	18

	
	
	3
	16

	
	
	4
	14

	
	
	5
	12

	
	
	6
	10

	
	
	7
	8

	
	
	8
	6

	
	
	9
	4

	
	
	10 и более
	2


	Таблица 4
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию 
«Протокол собрания собственников по выбору подрядной организации»



	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	протокол собрания собственников по выбору подрядной организации
	20
	Наличие протокола собрания собственников по выбору подрядной организации
	20

	
	
	Отсутствие протокола собрания собственников по выбору подрядной организации
	0


6.3.3. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по 4 (четырем) критериям.

6.3.4. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
6. Подведение итогов

7.1. При равенстве предложений участников конкурса победителем конкурса признается участник конкурса, в заявке которого предложена меньшая цена договора.
7.2. В случае, если в заявках участников конкурса, представивших равные предложения, предложена одинаковая цена договора, победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого была подана раньше.

7.3. Результаты конкурса оформляются протоколом о результатах конкурса, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии членами комиссии в день проведения конкурса. В протокол о результатах торгов, помимо сведений о рассмотрении заявок, включаются сведения о победителе торгов и его конкурсном предложении, конкурсных предложениях иных участников торгов в порядке убывания рейтинга заявок, составленного на основании сопоставления конкурсных предложений по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий выполнения договора и с указанием места в рейтинге.

7.4. Протокол вскрытия конвертов, протокол о результатах конкурса, составленные при проведении конкурса, заявки, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, разъяснения конкурсной документации, а также видеозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками хранятся организатором конкурса не менее трех лет.

7.5. Комиссия признает конкурс несостоявшимися в случае, если:

1) по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не было подано ни одной заявки;

2) ни один претендент не признан участником конкурса;

3) только один претендент признан участником конкурса.

7.6. Организатором конкурса может быть принято решение об объявлении и проведении повторного конкурса в случае, если:

1) по окончании срока подачи заявок не было подано ни одной заявки;

2) ни один претендент не признан участником конкурса.

При этом могут быть изменены условия конкурса.

7.7. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней после проведения конкурса сообщает о его результатах всем претендентам и обеспечивает публикацию объявления о результатах конкурса на интернет – сайте: http://boltovo.ru/
8. Заключение договора по результатам проведения конкурса

8.1.  По результатам проведения конкурса между фондом модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области, заказчиком и победителем конкурса заключается договор по форме, установленной конкурсной документацией, на условиях, предусмотренных в его заявке. Договор заключается не позднее 10 дней после проведения конкурса и подписания протокола о результатах конкурса.
8.2. Заказчик передает Победителю конкурса проект договора в трех экземплярах, составляемый путем включения в него условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса, в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах конкурса.

8.3. Победитель конкурса обязан подписать 3(три) экземпляра договора и направить их Заказчику в течение двух рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта договора.
8.4. В случае, если победитель конкурса в установленный срок не представил заказчику подписанные со своей стороны экземпляры проекта договора, обеспечение его заявки удерживается в пользу заказчика. В этом случае заказчик заключает договор с участником конкурса, занявшим второе место в рейтинге заявок в соответствии с протоколом о результатах конкурса.
8.5. Если участник, занявший второе место в рейтинге заявок в соответствии с протоколом о результатах конкурса, уклонился от заключения договора, то обеспечение его заявки также удерживается в пользу заказчика. В этом случае проводится повторный конкурс.

8.6. В случаях, когда конкурс был признан несостоявшимся в результате того, что только один претендент был признан участником конкурса, договор заключается с единственным участником конкурса на условиях, предусмотренных в его заявке, если указанная заявка соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией. В случае уклонения такого участника от заключения договора обеспечение его заявки удерживается в пользу заказчика и проводится повторный конкурс.

РАЗДЕЛ III
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту  многоквартирных домов, расположенных  по адресу: Новосибирская область, Сузунский район,  с. Болтово,  включая разработку проектной и (или) сметной документации с прохождением Государственной вневедомственной экспертизы проектной и (или) сметной документации

Общие требования к выполнению работ:

1.До начала работ подрядчик обязуется:

- выполнить проектную и (или) сметную документацию в соответствии с положениями и требованиями дей​ствующих нормативных, правовых и нормативно- технических документов;

- согласовать принятые проектные решения с техническим заказчиком и собственниками многоквартирного жилого дома; 

- осуществить Государственную вневедомственную экспертизу
проектной и (или) сметной документации;

- передать техническому заказчику на бумажном носителе 3 (три) экземпляра проектной и (или) сметной документации и 1 (один) экземпляр положительного заключения ГБУ НСО «ГВЭ НСО» на проектную и (или) сметную документацию.
2. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с действующими ГОСТами, СНиПами, ПУЭ, техническими регламентами, действующими на территории РФ. Гарантийный срок эксплуатации не менее 3 (трех) лет на весь объём работ и используемые материалы. Безвозмездное устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период.

3. Подрядчик предоставляет весь персонал, материалы, оборудование, автотранспорт, строительные механизмы, приспособления и инструменты, а также все прочие вещи временного и постоянного характера, необходимые для выполнения работ и устранения всех недостатков (дефектов). Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, разгрузка, складирование и охрана грузов входят в обязанность подрядчика. Подрядчик обязан оплатить расходы, вызываемые проверкой оборудования (проверка качества, измерение, взвешивание, подсчёт). 

4. Подрядчик организует ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ на объекте и вывозку его с объекта.

5.Поставленное в рамках Договора материалы, комплектующие, применяемые при выполнении работ,  должны быть современными, высокотехнологичными, отвечающими требованиям ГОСТ,  соответствовать техническим условиям, стандартам и нормам  действующего законодательства Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты качества. 

6.  Подрядчик обязан без увеличения конкретной цены Договора осуществить все поставки и выполнить все услуги, включая расходные материалы, приборы, системы и оборудование, соответствующие установленным техническим нормам, чтобы завершить объект функционально, надёжно и полностью.

7. Подрядчик обязан:

- разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов; 

-обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

8. Подрядчик  отвечает за  адекватность, постоянство и безопасность всех своих действий на объекте и методов производства работ, принимает все разумные меры по противопожарной безопасности объекта при производстве строительно-монтажных работ и согласовывает их с Заказчиком, обеспечивает выполнение требований Заказчика по соблюдению производственной санитарии), по охране окружающей среды. Подрядчик должен назначить своего штатного сотрудника для работы на объекте, который будет отвечать за обеспечение охраны труда и правил техники безопасности.
9. После окончания производства работ вся исполнительная документация, акты приёмки скрытых работ, журнал производства работ, сертификаты, на используемые материалы передаются Заказчику. Приёмка скрытых работ проводится комиссионно.

10. В ходе работ Подрядчик, выполняет все скрытые, неучтенные и подготовительные работы, препятствующие последующему качественному выполнению и окончанию работ, без изменения стоимости и сроков.

11. Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3(три) рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.

РАЗДЕЛ IY
ПРОЕКТ Договора №___

на выполнение работ по капитальному ремонту ____________ многоквартирного дома,  расположенного по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, с. Болтово, ул. _________________________,включая разработку проектной и (или) сметной документации с прохождением Государственной вневедомственной экспертизы проектной и (или) сметной документации
	с. Болтово
	«______»_____________ 2015 г.



Администрация Болтовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем  «Технический заказчик», в лице Главы Болтовского сельсовета Гладышева Геннадия Васильевича, действующего на основании Устава,


Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области, именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице  Исполнительного директора Кожевниковой Татьяны Львовны, действующей на основании  Устава,


и ______________________________________________________________ (наименование юридического лица), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________, действующего на основании ______________________________, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.
ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Подрядчик  обязуется своими силами (с правом привлечения третьих лиц - субподрядчиков) и материально-техническими  средствами   по  заданию  Технического заказчика  выполнить  работы  по разработке проектной и (или) сметной документации с прохождением Государственной вневедомственной экспертизы проектной и (или) сметной документации и капитальному ремонту ______________ многоквартирного дома, (Далее «Объект»), расположенному по адресу:________________________________________________________________________. Технический заказчик  обязуется  создать  Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат, а Фонд обязуется оплатить обусловленную настоящим договором цену, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.2. Подрядчик    обязуется    полностью    завершить работы по капитальному ремонту и сдать готовый Объект Техническому заказчику в срок, установленный календарным графиком производства работ (далее по тексту - График), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1 к договору), но не позднее срока установленного п. 4.1. настоящего договора.

1.3. Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
Стоимость по видам работ составляет:

______________________________________________________________________ рублей,

(вид работ)

1.1. Указанная в пункте 1.3 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.5. Фонд берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ обусловленную настоящим договором цену в сроки и в порядке, которые определены настоящим Договором.

1.6. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № __________ от 
___  __________ 20__ г.

2.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА
2.1.
Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является ___________________________(денежные средства, банковская гарантия) на сумму ______________ рублей ( не менее 5% от стоимости договора). 
2.2.   Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Договору, в том числе за исполнение таких обязательств, как оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение ущерба.

Денежные средства возвращаются Заказчиком Подрядчику на основании письменного требования, предъявленного Подрядчиком Заказчику, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания срока обеспечения исполнения Договора. Возврат денежных средств осуществляется на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.

Дата окончания срока обеспечения исполнения договора является дата подписания актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонтом объекта по всем видам работ.
Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Подрядчик
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет __________________ рублей, в том числе НДС 18% ___________.  Указанная общая стоимость работ увеличению не подлежит.

3.1.1. Стоимость по видам работ составляет:

___________________________  - __________________ рублей, в том числе НДС 18%  ___________;

3.1.2. Фонд вправе осуществлять промежуточные платежи за фактически выполненные работы в размере не более 80 % от стоимости работ по настоящему Договору.

3.2. Цена Договора включает в себя наряду со стоимостью работ полный перечень расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ на условиях Договора, в том числе расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение ее экспертизы, расходы по приобретению материалов, оборудования, конструкций, доставке материалов, оборудования конструкций до места выполнения работ, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы и прочие накладные расходы, включая командировочные расходы для иногородних Исполнителей, а также уплату всех налогов (включая  НДС), сборов, пошлин, отчислений и других обязательных платежей которые подлежат уплате Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Перечисление денежных средств за выполненные работы производится Фондом на основании подтверждения Технического заказчика не позднее 31 декабря 2016 года.

3.3. Расчет производится за фактически выполненные работы по акту приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта, по актам о приемке выполненных работ формы КС-2 и КС-3, подписанным Техническим заказчиком, уполномоченным лицом от собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме) и согласованным Фондом. Срок согласования Фондом акта выполненных работ составляет 10 (десять) рабочих дней, с даты предоставления надлежаще оформленных документов.

Окончательный расчет с Исполнителем производится Фондом после завершения всех работ на Объекте, на основании подписанных приемочной комиссией актов о приемке законченного капитальным ремонтом Объекта в эксплуатацию по всем видам работ, указанных в Приложении № 1.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Начало работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме: не позднее дня, следующего за днем даты передачи техническому заказчику на бумажном носителе 3 (трёх) экземпляров проектной и (или) сметной документации и 1 (одного) экземпляра положительного заключения ГБУ НСО «ГВЭ НСО» на проектную и (или) сметную документацию. 

Окончание работ: не позднее _____ календарных дней с момента заключения договора.

4.2. Датой фактического окончания работ по Договору считается дата подписания приемочной комиссией актов о приемке законченного капитальным ремонтом Объекта в эксплуатацию в эксплуатацию по всем видам работ.

Исполнитель имеет право на досрочную сдачу результата работ.
5. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК
5.1. При выполнении настоящего Договора Технический заказчик обязан: 

5.1.1. Предоставить Подрядчику по акту Объект в течение _______ дней со дня подписания Договора Сторонами. 

5.1.2.Обеспечить организацию строительного контроля Подрядчика в течение всего периода производства работ.
5.1.3. Организовать комиссионную приемку и ввод законченного капитальным ремонтом Объекта в эксплуатацию.

5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.


5.1.5. Представлять еженедельно по средам в Фонд информацию о выполнении работ по капитальному ремонту (приложение № 2 к договору).

5.1.6. После завершения всех мероприятий, предусмотренных программой, представить в Фонд итоговый отчет о выполнении работ по капитальному ремонту с приложением фотоматериалов.

5.2. Технический заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. ФОНД
6. При выполнении настоящего Договора Фонд обязан обеспечить финансирование ремонтных работ на Объекте.

Фонд вправе осуществлять промежуточные платежи в размере не более 80 % от цены настоящего Договора.

- окончательный расчет в порядке, предусмотренном п. 3.3. настоящего Договора.

7.
ПОДРЯДЧИК
7.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

7.1.1. Выполнить проектную и (или) сметную документацию в соответствии с положениями и требованиями дей​ствующих нормативных, правовых и нормативно- технических документов;

7.1.2. Согласовать принятые проектные решения с техническим заказчиком и собственниками многоквартирного жилого дома; 

7.1.3. Осуществить Государственную вневедомственную экспертизу
проектной и (или) сметной документации;

7.1.4. Передать техническому заказчику на бумажном носителе 3 (три) экземпляра проектной и (или) сметной документации и 1 (один) экземпляр положительного заключения ГБУ НСО «ГВЭ НСО» на проектную и (или) сметную документацию.
7.1.5. Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ.

7.1.6. Нести ответственность перед Техническим заказчиком и Фондом за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

7.1.7. Проверять поставляемые на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ по капитальному ремонту объекта, а также осуществлять контроль за их приемкой, разгрузкой и складированием. Контролировать использование при производстве работ материалов (комплектующие и оборудование) на соответствие государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ контролировать наличие сертификатов (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых на объекте материалов.

7.1.8. Контролировать в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, использование организацией, выполняющей капитальный ремонт объекта для подъема и удаления строительных материалов и отходов средства малой механизации (подъемники, технологические рукава и т.д.)

7.1.9. Контролировать содержание организацией, выполняющей капитальный ремонт, рабочей площадки и прилегающих участков свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и контролировать их своевременную уборку.

7.1.10. Установить информационный щит с указанием наименования Объекта, название Технического заказчика, Подрядчика, Фонда, фамилии, должности и номера телефонов ответственного производителя работ по объекту.

7.1.11. Контролировать вывозку с рабочей площадки строительного мусора до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта.

7.1.12. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, непригодности или недоброкачественности строительных материалов и (или) оборудования, а также иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих пригодности и (или) прочности результатов выполняемой работы и (или) создающих невозможность ее завершения в срок, немедленно известить Фонд и Технического заказчика и до получения от них указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

7.1.13. По первому требованию представителей Технического заказчика и Фонда представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

7.1.14. Контролировать сдачу объекта в эксплуатацию в установленные п. 4.2. настоящего Договора сроки и передачу Техническому заказчику организацией, выполнявшей капитальный ремонт, комплекта исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, расписок собственников и нанимателей жилых помещений об отсутствии претензий.

7.1.15. Принять участие в выявлении недостатков и (или) дефектов, в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта. Принять участие в осуществлении строительного контроля за исправлением дефектов, допущенных при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, проконтролировать выполнение сроков устранения дефектов и (или) недостатков, за свой счет. При привлечении Техническим заказчиком для исправления некачественно выполненных работ другой организации осуществить строительный контроль за этой организацией, за свой счет. 

7.1.16. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других юридических и/или физических лиц (далее – «Субподрядчики»). Подрядчик несет ответственность перед Техническим заказчиком за действия Субподрядчиков.   При наличии оснований Технический заказчик может потребовать от Подрядчика заменить Субподрядчика.
7.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

8.
СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
8.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Технического заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Технический заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку приемочной комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Отчетным периодом по настоящему договору является один календарный месяц.

Не позднее 20 числа отчетного месяца Подрядчик обязан предоставить Техническому заказчику унифицированные формы КС-2 и КС-3.

Не позднее 25 числа текущего отчетного месяца Технический заказчик обязан предоставить унифицированные формы КС-2 и КС-3 в Фонд.

8.4.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.5.
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

8.6.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.5. Договора.

8.7.
С момента приемки законченного капитальным ремонтом Объекта в эксплуатацию Технический заказчик передает по соответствующему акту Объект собственникам или Управляющей компании.

9.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
9.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.
Гарантийный срок составляет ______ лет со дня подписания акта приемки  законченного капитальным ремонтом Объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3.
При обнаружении дефектов Технический заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.  

9.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Технический заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг, которых, при установлении наступления гарантийного случая, несет Подрядчик.

9.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Технический заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.
10.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1.
Технический заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Техническим заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.3. Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.
Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.4.
Указанная в настоящей статье неустойка взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.5.
Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

11.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1., Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
12.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1.
Технический заказчик, по согласованию с Фондом, вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10 дней с установленных в разделе 4 настоящего Договора сроках начала Работ. 

12.1.2.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Техническим заказчиком и Фондом решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1 Технический заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Технического заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Фонд в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

12.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Фонд, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом промежуточных платежей в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Фонд, разница должна быть выплачена Подрядчиком Фонду в течение 10 дней.
13.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Сторонами споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Техническим заказчиком, несет Подрядчик. 

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд Новосибирской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

14.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.3.
Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Фонду, 1 экземпляр Техническому заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

14.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонамии действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 
15.
 РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
15.1.
Заказчик: Администрация  Болтовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области, 
юридический адрес:633631,Новосибирская область, Сузунский район, с. Болтово, ул.Зеленая 2А

УФК по Новосибирской области (Администрация Болтовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области л\с 05513002710)

р\с 40302810400043000076 Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск

БИК 045004001

ИНН 5436106438 КПП 543601001

	Глава Болтовского сельсовета                    
	__________________
	                    Г.В. Гладышев


15.2.Фонд: Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области, юридический адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Кирова, 29, оф. 507, р/счет: №40703810823000000053 в Филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк» г. Новосибирск, к/с 30101810600000000774, БИК 045004774, ОГРН 1105400000430, ИНН 5406562465, КПП 540601001
Исполнительный директор _________________________________________Т.Л. Кожевникова
15.3.  Подрядчик:
Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________

	
	Приложение №1

к Договору
№ ___  «___» _________ 20___г


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту  многоквартирных домов, расположенных  по адресу: Новосибирская область, Сузунский район,  с. Болтово,  включая разработку проектной и (или) сметной документации с прохождением Государственной вневедомственной экспертизы проектной и (или) сметной документации

Общие требования к выполнению работ:

1.До начала работ подрядчик обязуется:

- выполнить проектную и (или) сметную документацию в соответствии с положениями и требованиями дей​ствующих нормативных, правовых и нормативно- технических документов;

- согласовать принятые проектные решения с техническим заказчиком и собственниками многоквартирного жилого дома; 

- осуществить Государственную вневедомственную экспертизу
проектной и (или) сметной документации;

- передать техническому заказчику на бумажном носителе 3 (три) экземпляра проектной и (или) сметной документации и 1 (один) экземпляр положительного заключения ГБУ НСО «ГВЭ НСО» на проектную и (или) сметную документацию.

2. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с действующими ГОСТами, СНиПами, ПУЭ, техническими регламентами, действующими на территории РФ. Гарантийный срок эксплуатации не менее 3 (трех) лет на весь объём работ и используемые материалы. Безвозмездное устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период.

3. Подрядчик предоставляет весь персонал, материалы, оборудование, автотранспорт, строительные механизмы, приспособления и инструменты, а также все прочие вещи временного и постоянного характера, необходимые для выполнения работ и устранения всех недостатков (дефектов). Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, разгрузка, складирование и охрана грузов входят в обязанность подрядчика. Подрядчик обязан оплатить расходы, вызываемые проверкой оборудования (проверка качества, измерение, взвешивание, подсчёт). 

4. Подрядчик организует ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ на объекте и вывозку его с объекта.

5. Поставленное в рамках Договора материалы, комплектующие, применяемые при выполнении работ,  должны быть современными, высокотехнологичными, отвечающими требованиям ГОСТ,  соответствовать техническим условиям, стандартам и нормам  действующего законодательства Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты качества. 

6.  Подрядчик обязан без увеличения конкретной цены Договора осуществить все поставки и выполнить все услуги, включая расходные материалы, приборы, системы и оборудование, соответствующие установленным техническим нормам, чтобы завершить объект функционально, надёжно и полностью.

7. Подрядчик обязан:

- разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов; 

-обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

8. Подрядчик  отвечает за  адекватность, постоянство и безопасность всех своих действий на объекте и методов производства работ, принимает все разумные меры по противопожарной безопасности объекта при производстве строительно-монтажных работ и согласовывает их с Заказчиком, обеспечивает выполнение требований Заказчика по соблюдению производственной санитарии), по охране окружающей среды. Подрядчик должен назначить своего штатного сотрудника для работы на объекте, который будет отвечать за обеспечение охраны труда и правил техники безопасности.
9. После окончания производства работ вся исполнительная документация, акты приёмки скрытых работ, журнал производства работ, сертификаты, на используемые материалы передаются Заказчику. Приёмка скрытых работ проводится комиссионно.

10. В ходе работ Подрядчик, выполняет все скрытые, неучтенные и подготовительные работы, препятствующие последующему качественному выполнению и окончанию работ, без изменения стоимости и сроков.

11. Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3(три) рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.

	
	Приложение 1

к конкурсной документации


Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ____________ многоквартирного дома,  расположенного по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, с. Болтово, ул. _________________________, включая разработку проектной и (или) сметной документации с прохождением Государственной вневедомственной экспертизы проектной и (или) сметной документации
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.1. 1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	

	1.7. Электронный адрес участника
	


2. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

3. Подтверждаем соответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, а именно:

1) наличие свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) в соответствии с приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

2) наличие опыта осуществления услуг и (или) работ, являющихся предметом конкурсных процедур, не менее двух лет;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период;

4) в отношении подрядной организации не проводиться процедура банкротства либо процедура ликвидации;

5) деятельность подрядной организации не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) отсутствие у подрядной организации за последние два года фактов неисполнения обязательств по ранее заключенным договорам об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и (или) фактов расторжения таких договоров вследствие существенных нарушений подрядной организацией условий договоров.

7) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки.
4. Предлагаем следующие условия исполнения договора подряда:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед.изм.
	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1.
	Цена договора
	Рубли
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	

	3.
	Гарантийный срок выполненных работ
	Месяцы с даты выполнения работ, подписания актов приемки
	

	4.
	Наличие/ отсутствие протокола собрания собственников по выбору подрядной организации
	
	


6. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _____________________________________________________________________ рублей,

________________________________________________________________________ 

(дата, номер платежного поручения)
7. Обеспечение заявки просим возвратить на счет _____________________________________________________________________________
(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

8. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.9.5. – 3.9.11. конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать
	
	  Приложение 2

к конкурсной документации


Опись входящих в состав заявки документов 


Настоящим ____________________________________ подтверждает, что для участия 




наименование участника конкурса

в конкурсе № __________  направлены ниже перечисленные документы и формы. Документы, предоставленные в составе заявки, соответствуют описи.
	Наименование документа 
	Номер листа

начала и окончания каждого документа
	Количество листов 

(общее количество листов каждого документа)

	      Каждый документ должен перечисляться в отдельной ячейке таблицы.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


_________________             ___________________                        ____________________

         должность                            подпись                                      Фамилия, имя, отчество  

                                                                                                                      (полностью) 

                                      М.П. 

	
	Приложение 3

к конкурсной документации


ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________


Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью________________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),
действующего на основании ____________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

	
	Приложение 4

к конкурсной документации




Заявление об отзыве 

заявки участника закупки

№ исх. _____ «__»______20__ г.

Настоящим письмом___________________________________________
                                                        (наименование участника закупки)
уведомляет Вас, что отзывает свою Заявку на участие в открытом конкурсе № _____ и направляет своего сотрудника (представителя) 



 (Ф.И.О. полностью, должность), которому доверяет отозвать Заявку на участие в конкурсе (действительно при предъявлении доверенности и документа удостоверяющего личность).

Приложение:

1. Доверенность на право отзыва заявки на участие в конкурсе № ___ от «___» ________ 20___г.;

2. Расписка Комиссии в получении конкурсной заявки, регистрационный № ________ от «____» __________ 20____ г. (в случае, если участнику закупки выдавалась расписка по его требованию)

С уважением, 

          должность 


       подпись  


       расшифровка подписи

М.П.

*(для юридических лиц заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе заполняется на фирменном бланке организации)

	
	Приложение 5

к конкурсной документации


Запрос о разъяснении положений конкурсной документации

№ исх. _____ «__»______20__ г.

Настоящим письмом________________________________________
                                                                           (наименование участника закупки) 

просит предоставить разъяснения положений конкурсной документации открытого конкурса № _____ по лоту № ___ (по лотам №№ _____).

Запрос:

- вопросы возникающие при оформлении заявки на участие в конкурсе, по процедуре проведения  конкурса (указать пункт конкурсной документации): ____________________________________________________;

- вопросы касающиеся предмета конкурса, технического задания (спецификации)*: _______________________________________________;

- вопросы касающиеся проекта контракта*: __________________;

С уважением, 

          должность 


       подпись  


       расшифровка подписи

М.П.

*Вопросы касательно предмета конкурса, технического задания (спецификации), проекта контракта направляются заказчику.

(для участника закупки уполномоченного по доверенности прикладывается доверенность)

Приложение:

1. Доверенность на право предоставления интересов участника закупки на конкурсе № ___ от «___» ________ 20__г.;

	
	Приложение 6

к конкурсной документации


Рекомендуемая форма
ПРОТОКОЛ № ____
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:  _________________, ул. ________________________ д. ______ .

	___________________
	«_____» _____________ 2014 г


Форма проведения: очное собрание.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме №______ по ул. __________________ проводится в соответствии с жилищным законодательством (ст.44-48 ЖК РФ). 

Общая площадь помещений собственников в МКД  ________ кв.м., общее число голосов ________.

Общая площадь помещений собственников в МКД, присутствующих на собрании собственников помещений ________ кв.м., что составляет ______ % от общего числа голосов собственников помещений МКД. 

Кворум имеется/не имеется. Собрание правомочно/не правомочно.

Повестка дня:

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № ______ по ул. ________________ .

2. Принятие решения о предоставлении баллов по критерию «Протокол собрания собственников по выбору подрядной организации».
Решения по вопросам повестки дня:

	№ п/п
	Пункты повестки дня
	Результаты голосования

(количество голосов / %)

	1
	Председателем собрания собственников помещений МКД избран  ___________________________________________

(ФИО)


	ЗА ______ % 

ПРОТИВ ______ %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ______ %

	
	Секретарем собрания общего собрания собственников помещений многоквартирного дома избран __________________________________________________

(ФИО)
	ЗА ______ % 

ПРОТИВ ______ %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ______ %

	2
	Принятие решения о предоставлении ___________________ (наименование организации, ИНН, КПП) баллов по критерию «Протокол собрания собственников по выбору подрядной организации» 
а)
рекомендовать;

б)
не рекомендовать.
	ЗА ______ % 

ПРОТИВ ______ %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ______ %


Приложение:

1. Реестр регистрации участников общего собрания собственников помещений многоквартирного дома №_____ по ул. ________________ ;

	Председатель собрания:
	___________________
	/_______________________/

	
	
	

	Секретарь собрания:
	___________________
	/_______________________/

	
	Приложение №1 

к протоколу №___ от «_____ »______________ 20 ___ г.




РЕЕСТР
регистрации собственников помещений многоквартирного дома №_____ по ул. ________________, участвующих в общем собрании собственников

помещений дома в форме очного голосования
	NN п/п
	Ф.И.О. ( наименование - собственника помещения)
	N

поме​щения
	площадь по документу о праве

собственности. кв. м
	Представитель собственника (если имеется) и реквизиты документа, удостоверяющего его полномочия
	Подпись

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	


