СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

БОЛТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Сузунского района Новосибирской области

пятого созыва

Решение

тридцать второй сессии

24.11.2017 г. 									               № 114

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Болтовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2018-2022 годы

и на период до 2027 года

В целях развития жилищно-коммунального хозяйства Болтовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области, руководствуясь ст. 5 Федерального закона № 210-ФЗ от 30.12.2004 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Совет депутатов Болтовского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Болтовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2018-2022 годы и на период до 2027 года.

2. Отменить решение 41-й сессии Совета депутатов Болтовского сельсовета от 09.08.2013 № 90 «Об утверждении  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Болтовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2013-2017 годы и на перспективу до 2023 года».

3. Контроль за выполнением мероприятий программы возложить на главу Болтовского  сельсовета.

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене              «Болтовские новости»

| Председатель Совета депутатов Болтовского сельсовета | Глава Болтовского сельсовета |
| --- | --- |
| В.А. Кошелева | Г.В. Гладышев |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

на территории Болтовского сельсовета

Сузунского района Новосибирской области

на 2018 -2022 годы и на период

до 2027 года

с. Болтово 2017 год

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета депутатов Болтовского сельсовета от 24.11.2017 № 114 |
| --- | --- |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Болтовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2018 -2022 годы и на период до 2027 года

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Болтовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2018 - 2022 годы и на период до 2027 года (далее Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон №190-ФЗ от 27.01.2010 «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» с изменениями и дополнениями от 26.12.2006; - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик Программы | Администрация Болтовского сельсовета, Сузунского района Новосибирской области |
| Разработчик Программы | Администрация Болтовского сельсовета, Сузунского района Новосибирской области |
| Исполнитель Программы | Хозяйствующий субъект – поставщик услуг по тепло- водоснабжению (МУП «Болтовское ЖКХ»), строительно-монтажные организации на договорной основе. |
| Цель и задачи Программы | Целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий для проживания и ведения хозяйственной деятельности на территории Болтовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области. Задачами Программы являются: - создание условий для эффективного функционирования и развития системы магистрального тепло- и водоснабжения; - внедрение ресурсосберегающих технологий; - сокращение удельных затрат на оказание услуг по теплоснабжению и водоснабжению; - повышение качества оказываемых услуг; - улучшение экологических показателей; - стабилизация уровня тарифов на услуги жилищно-коммунального комплекса за счёт уменьшения затрат на ремонты и текущее содержание систем коммунальной инфраструктуры. |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы и на перспективу до 2027 года |
| Объём и источники финансирования Программы | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2018 - 2027 гг. составит 20 902,48 тыс. руб., в том числе: - объем бюджетных обязательств за период реализации программы, привлекаемых на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, составит 6 429,06 тыс. руб., в том числе: - 1.) Местный бюджет - 2018-2020 гг. – 1 600,0 тыс.рублей. - объем внебюджетных обязательств за период реализации программы, привлекаемых на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, составит 14 002,00 тыс. рублей, |
| Ожидаемый результат реализации программы | - повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг, ликвидация аварий на 100%; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 5%; - улучшение экологической ситуации, снижение вредных выбросов и твёрдых отходов горения на 34%; - сокращение удельных затрат на оказание услуг по теплоснабжению и водоснабжению до: - 0,323* т/Гкал; - 35,0* кВтч/Гкал; - 0,93* тыс.кВтч/тыс.м3. - экономия бюджетных расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе не менее 3% в год; |
| Организация контроля за реализацией программы | Глава Болтовского сельсовета |

ПРИМЕЧАНИЕ: * - согласно материалам по формированию производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса на территории Новосибирской области и соответствующих им тарифов.

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Болтовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2018 -2022 годы и на период до 2027 года (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с действующим законодательством;

Программа является основополагающим документом,  предусматривающим системный подход к решению проблемы рационального пользования водными ресурсами, тепло- и электроэнергией на территории Болтовского сельсовета, направлена на осуществление надёжного и устойчивого обеспечения потребителей услугами надлежащего качества, снижение их стоимости и снижение износа объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Краткая экономико-географическая характеристика территории

Сузунский район граничит с Ордынским, Искитимским и Черепановским районами Новосибирской области, а также Алтайским краем. По территории района протекает река Обь. Территория района по данным на 2012 год составила 474,6 тыс.га (2,7 % от территории области). Протяженность района с севера на юг – 103 км. и с запада на восток – 88 км.

Численность постоянного населения Болтовского сельского поселения – 1317 человек всего (на начало 2016 года). Из них трудоспособного возраста 739 чел., 569 человек трудоустроены, 310 человек пенсионеры, детей до 18 лет 258 человек, в том числе 106 детей дошкольного возраста.

Численность мужчин на конец года составила 627 человек, численность женщин – 665 человек. На территорию поселения прибыло 38 человека, выбыло 38 человека.

Состав жителей Болтовского поселения, всего на территории поселения проживают представители 10 национальностей.

За 2016 год на территории Болтовского поселения родилось 11 человек, умерло 14 человек.

В итоге демографическая ситуация на территории муниципального образования характеризуется превышением смертности над рождаемостью.

На воинском учете состоит 287 человек, пребывающих в запасе; 20 призывников, за 2016 год 5 призывников пополнили ряды Российской армии.

Район обладает достаточными возможностями развития экономики – природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.

Производством сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования занимаются два отделения ООО «Болтовское».

Выпуском молочной продукции в 2016 году на территории муниципального образования занимался ООО «Болтовский маслосыркомбинат».

В системе образования функционирует:

МКОУ «Болтовская СОШ», МДОУ «Болтовский детский сад».

Для обеспечения равных возможностей обучения, для детей из малых сел организован бесплатный подвоз учащихся из села Лушники и села Бедрино.

За здоровье жителей отвечают 2 лечебных заведения (амбулатория в селе Болтово и ФАП в селе Бедрино).

На территории муниципального образования услуги электросвязи оказывает Сузунский районный узел связи Искитимского УС регионального филиала «Электросвязь» Новосибирской области ОАО «Сибирьтелеком». Услуги почтовой связи в районе оказывает «Сузунский почтамт» филиал ФГУП «Почта России».

1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Болтовского сельсовета характеризуется следующими параметрами (таблица 1.1):

Таблица 1.1

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 25,7 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 0,2 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 14,4 |
| из них в управлении: |  | - |
| УК (управляющая компания) | - | - |
| Управление ТСЖ | - | - |
| Непосредственное управление |  | 7 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных | шт. | 2 |
| в том числе: |  |  |
| - угольные котельные | -//- | 2 |
| Протяжённость тепловых сетей | км | 1,40 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт | 7 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |
| средняя производительность | Тыс. м3/сут. |  |
| Водопроводы | единиц | 4 |
| Протяженность сетей | км | 17,20 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Болтовского сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается Муниципальное унитарное предприятие «Болтовского ЖКХ» Сузунского района.

1.1 Основные цели в деятельности МУП «Болтовского ЖКХ»

- осуществление функций для поддержания в надлежащем состоянии муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления услуг.

- производство и транспортировка тепловой энергии Болтовского сельсовета.

- подъём и транспортировка воды на территории Болтовского сельсовета.

1.2 Основные проблемы жилищно-коммунального комплекса

Системы коммунальной инфраструктуры Болтовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области включают в себя системы тепло- водо- и энергоснабжения. Проблемными для поселения на текущий момент и перспективу являются вопросы модернизации оборудования и повышение эффективности работы сооружений и сетей коммунальной инфраструктуры, снижение воздействия на окружающую среду за счет строительства новых и реконструкции существующих инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивости работы систем жизнеобеспечения.

Коммунальные сети поселения расположены в зонах с геологическими условиями, способствующими резкому подъёму уровня грунтовых вод в период осадков и весеннего половодья, вследствие чего износ стальных трубопроводов происходит очень интенсивно. Хроническое недофинансирование предприятий коммунального комплекса в течение длительного периода привело к тому, что техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, коммуникаций характеризуется высоким уровнем износа, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. Собственных средств у предприятия на покрытие затрат по проведению капитального ремонта, замены и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры недостаточно.

Существует также проблема замены устаревшего оборудования на современное и экономичное.

2. Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

2.1 Существующая система теплоснабжения Болтовского сельсовета

В настоящее время система централизованного теплоснабжения с. Болтово Болтовского сельсовета включает в себя две угольных котельных и тепловые сети протяжённостью 1,40 км.

Центральная угольная котельная с.Болтово введена в эксплуатацию в 1969 году, установленная мощность котельной 1,94 Гкал/час. с котлами типа «КВР»  (3 ед.) присоединённая нагрузка – 0,99 Гкал/ч. Срок эксплуатации котлов и котельного оборудования превышает 20 лет, частые аварии. Износ котлов и котельного оборудования составляет 100%.

Вторая котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, установленная мощность котельной 1 Гкал/час, с котлами типа «КВ» присоединённая нагрузка 0,12 Гкал/час.

Тепловые сети с. Болтово имеют протяжённость 1,40 км. Построены в 1987  году, а в 2011 г. стальные трубы заменены на полипропиленовые (ПП) диаметром 110-40 мм. Прокладка подземная, в непроходных каналах. Информация об объёмах отапливаемых помещений, структуре полезного отпуска, в том числе в разрезе потребителей представлена в приложении 5 Программы.

2.2. Существующая система водоснабжения Болтовского сельсовета

Система водоснабжения также является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой наряду с системой теплоснабжения необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования.

В настоящее время централизованное водоснабжение в МО Болтовский сельсовет осуществляется в объёме более 110,0 куб.м/сутки. Схема водоснабжения – частично - кольцевая, частично – тупиковая, категория водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды – 1. Наружный противопожарный водопровод функционально объединён с хозяйственно-питьевым.

Количество водопроводов – 4, в т.ч.:

1. Правобережье с.Болтово:

Дата строительства водопроводных сетей 1971-1979 годы, протяжённость 4,125 м. Водопроводная сеть проложена в одну нитку, запитана от трёх, расположенных в центре села, водозаборных скважин. Дата строительства скважин, 1971, 1978, 1979,

Наиболее острой проблемой водоснабжения является высокий износ ряда участков водопровода.

2.Левобережье с.Болтово

Дата строительства водопроводных сетей 1971-1979 годы, протяжённость 3,6 км. Водопроводная сеть проложена в одну нитку, запитана от трёх, расположенных в центре села, водозаборных скважин. Дата строительства скважин, 1971, 1978, 1979,

Наиболее острой проблемой водоснабжения является высокий износ ряда участков водопровода.

3. с.Бедрино:

Дата строительства водопроводных сетей 1965-1978 годы. Водопроводная сеть проложена в одну нитку, запитана от одной, расположенной на восточной окраине села, водозаборной скважины. Наиболее острой проблемой водоснабжения является высокий износ ряда участков водопровода.

4.с. Лушники:

Дата строительства водопроводной башни 1969 г. Дата строительства водопроводных сетей 2012 год. Водопроводная сеть проложена в одну нитку, запитана от одной, расположенной на северо-восточной окраине села, водозаборной скважины.

Общая информация о скважинах представлена в таблице 2.1

Таблица 2.1.

| № по паспорту | Год бурения | Место положения | Глубина,м | Фактический дебет, куб.м/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0109; 1409; 16143 | 1971 1979 | с. Болтово | 115 240 | 10 10 |
| 10-57; Б-117 | 1978 2004 | с. Бедрино | 150; 120 | 12 12 |
| 3043 | 1963 | с. Лушники | 116 | 6 |

2.3. Существующая система сбора и утилизации ТБО Болтовского сельсовета

На территории Болтовского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно.

На территории района в р.п. Сузун существует площадка для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных автошин.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и, как следствие этого, рост объемов образования отходов;

- отсутствие раздельного сбора ТБО;

- отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

- низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

2.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Болтовского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009), действующей муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Болтовского сельсовета.

Что касается приборного учёта потребляемых энергетических ресурсов, можно отметить следующее:

- приборный учёт потреблённой электроэнергии осуществляется полностью приборным методом;

- приборный учёт потребляемого тепла и холодной воды по состоянию на 01.01.2017 года осуществляется в 50% МКД, переход на 100%-ый показатель планируется осуществить в 2018 году в рамках программ по капитальному ремонты МКД;

- приборный учёт потребляемого тепла и холодной воды населением в индивидуальных домах по состоянию на 01.01.2017 года осуществляется в 10% домовладений, переход на 100%-ый показатель планируется осуществить в 2018 году (в связи с ростом расчётных нормативов водопотребления населением с 01.01.2017 года).

В 2018 году администрация Болтовского сельсовета планирует начать работу по проведению энергетического обследования по результатам которого специализированной организацией будет разработан энергетический паспорт, предложены мероприятия по энерго- ресурсосбережению.

3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

МУП «Болтовского ЖКХ» имеет разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Качество поставляемой воды не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

3.2.Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

4. Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

4.1. Перспективная схема теплоснабжения

Перспектива развития системы теплоснабжения Болтовского сельсовета заключается в выполнении следующих мероприятий:

- модернизация существующей котельной в с.Болтово Сузунского района НСО с установкой энергоэффективных котлов (1,6 Гкал/час), устройством 2-го контура, приборов учёта, систем водоподготовки и резервного электроснабжения;

- модернизация тепловой сети с.Болтово Сузунского района НСО протяжённостью 2500 метров.

- разработка схемы теплоснабжения с. Болтово Болтовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2018-2022 годы и на период до 2027 года.

В результате реализации мероприятий вопрос теплоснабжения потребителей будет нормализован, а показатели эффективности работы системы теплоснабжения приведены к нормативным.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Болтовского сельсовета приведены в приложении 1 Программы.

4.2.  Перспективная схема водоснабжения

Перспектива развития системы водоснабжения Болтовского сельсовета заключается в выполнении следующих мероприятий:

- капитальный ремонт (с заменой труб на питьевые напорные полиэтиленовые) ряда участков водопровода общей протяжённостью 1,40 км.

- разработка схемы водоснабжения с. Болтово Болтовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2018-2022 годы и на период до 2027 года.

В результате реализации мероприятий вопрос водоснабжения потребителей будет нормализован, а показатели эффективности работы системы водоснабжения приведены к нормативным.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Болтовского сельсовета приведены в приложении 2 Программы

4.3. Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Перспектива развития системы утилизации твердых бытовых отходов Болтовского сельсовета заключается в выполнении следующих мероприятий:

- организация сбора отходов от жителей частного сектора;

- внедрение без контейнерного способа сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты;

- разработка графика организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора;

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов Болтовского сельсовета приведены в приложении 3 Программы.

5. Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2018-2022 года и на период до 2027 года в части строительства и модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется 20 407,04 тыс. рублей.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде прибыли на развитие, доходов от прочих (нерегулируемых видов деятельности), привлечённые средства.

Обобщенные данные приведены в приложении 4 Программы.

|  | «Приложение № 1 Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Болтовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2018 -2022 годы и на период до 2027 года |
| --- | --- |

Перспективная схема теплоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Показатель | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2018-2027г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2018-2022 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2022-2027 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Модернизация существующей котельной в с.Болтово Сузунского района НСО | 2,58 Гкал/час | ВИ | 5 504,00 | 5 504,00 | 5 504,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 035,11 | 1 035,11 | 1 035,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП | 345,00 | 345,00 | 345,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | «Модернизация тепловой сети с.Болтово Сузунского района НСО» | 2,5 км | ВИ | 7 296,00 | 7 296,00 | 7 296,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 369,93 | 1 369,93 | 1 369,93 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП | 457,00 | 457,00 | 457,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка схемы теплоснабжения с.Болтово Болтовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2018-2022 годы и на период до 2027 года. |  | ВИ | 329,32 | 329,32 | 329,32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 16,52 | 16,52 | 16,52 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по теплоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 13129,32 | 13129,32 | 13129,32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 2421,56 | 2421,56 | 2421,56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП | 802,00 | 802,00 | 802,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО | 16352,88 | 16352,88 | 16352,88 |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения: ВИ – внебюджетные источники (Фонд модернизации ЖКХ НСО), МБ – местный бюджет; СП – средства предприятия.

|  | Приложение № 2 Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Болтовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2018 -2022 годы и на период до 2027 года |
| --- | --- |

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Показатель | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2018-2027г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2018-2022 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2022-2027 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода (правобережье с.Болтово) | 1,0 км | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 600,0 | 600,0 |  | 600,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | СП | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода (Бедрино) | 1,0 км | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 600,0 | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |  |
|  |  |  | СП | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт водопровода (левобережье с.Болтово) | 1,0 км | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 600,0 | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |
|  |  |  | СП | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт водопровода (с. Лушники) | 1,0 км | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  | 600,0 |  |
|  |  |  | СП | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 5 | Разработка схемы теплоснабжения с.Болтово Болтовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2018-2022 годы и на период до 2027 года. |  | ВИ | 142,1 | 142,1 | 142,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 142,1 | 142,1 | 142 | 142,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 2407,5 | 2407,5 | 7,5 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |
|  |  |  | СП | 400,0 | 400,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | ВСЕГО | 2949,6 | 2949,6 | 149,6 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  |

Принятые сокращения: ВИ – внебюджетные источники (Фонд модернизации ЖКХ НСО), МБ – местный бюджет; СП – средства предприятия

|  | Приложение № 3 Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Болтовского Сузунского района Новосибирской области на 2018 -2022 годы и на период до 2027 года |
| --- | --- |

Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

| № | Наименование мероприятия | Показатель | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2018-2027г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2018-2022 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2022-2027 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Приобретение коммунальной техники для вывозки ТБО на полигон в г.Черепаново. | 1 ед. | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |  |  |  | 1 500,00 |
|  |  |  | СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработать план мероприятий по сбору отходов от жителей частного сектора. |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |
|  |  |  | СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1600,00 | 1600,00 |  |  |  |  |  | 1600,00 |
|  |  |  | СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО | 1600,00 | 1600,00 |  |  |  |  |  | 1600,00 |

Принятые сокращения: ВИ – внебюджетные источники (Фонд модернизации ЖКХ НСО), МБ – местный бюджет; СП – средства предприятия.

|  | Приложение № 4 Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Болтовского Сузунского района Новосибирской области на 2018 -2022 годы и на период до 2027 года |
| --- | --- |

Финансовые потребности для реализации программы

| № | Наименование мероприятия | Показатель | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2018-2027г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2018-2022 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2022-2027 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Перспективная схема теплоснабжения |  | ВИ | 13129,32 | 13129,32 | 13129,32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 2421,56 | 2421,56 | 2421,56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП | 802,00 | 802,00 | 802,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Перспективная схема водоснабжения |  | ВИ | 142,1 | 142,1 | 142,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 2407,5 | 2407,5 | 7,5 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |
|  |  |  | СП | 400,00 | 400,00 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3 | Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1600,00 |  |  |  |  |  |  | 1600,0 |
|  |  |  | СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 13271,42 | 13271,42 | 13271,42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 6429,06 | 4829,06 | 2429,06 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1600,0 |
|  |  |  | СП | 1202,00 | 1202,00 | 802,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | ВСЕГО | 20902,48 | 19302,48 | 16502,48 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 1600,0 |

Принятые сокращения: ВИ – внебюджетные источники (Фонд модернизации ЖКХ НСО), МБ – местный бюджет; СП – средства предприятия.

|  | Приложение № 5 Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Болтовского Сузунского района Новосибирской области на 2018 -2022 годы и на период до 2027 года |
| --- | --- |

Информация об объёмах отапливаемых помещений, структуре полезного отпуска в том числе в разрезе потребителей по Болтовскому сельсовету по состоянию на 01.01.2017 и на период до 2027 года

| Наименование | S, кв.м | V, куб.м | Vрасч., куб.м | попр. коэф. | q от.хар. | t расч. наруж. | t расч. внутр | t ср. от. |  | ветр. коэф. |  | Qmax, Гкал/час |  | По, дней |  |  | Q отпуск, Гкал. | Q выраб., Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 345,8 | 2223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образоваие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа | 1868 | 9358 | 9358 | 0,91 | 0,35 | -39 | 21 | -9 |  | 1,1 |  | 0,196715 |  | 234 |  |  | 552,37 | 649,85 |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом культуры | 752,9 | 3715 | 3715 | 0,91 | 0,37 | -39 | 21 | -9 |  | 1,1 |  | 0,082555 |  | 234 |  |  | 231,82 | 272,72 |
| Библиотека | 169 | 730 | 730 | 0,91 | 0,43 | -39 | 21 | -9 |  | 1,1 |  | 0,018853 |  | 234 |  |  | 52,94 | 62,28 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФАП | 111,43 | 428 | 428 | 0,91 | 0,4 | -39 | 21 | -7,9 |  | 1,1 |  | 0,010282 |  | 250 |  |  | 29,72 | 34,96 |
| Прочие бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация | 63,35 | 276 | 276 | 0,91 | 0,43 | -39 | 21 | -9 |  | 1,1 |  | 0,007128 |  | 234 |  |  | 20,02 | 23,55 |
| Гараж администр. | 30 | 168 | 168 | 0,91 | 0,7 | -39 | 10 | -9 |  | 1,1 |  | 0,005768 |  | 234 |  |  | 12,56 | 14,78 |
| ИТОГО бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,42 | 1058,14 |
| Отделение связи | 67 | 201 | 201 | 0,91 | 0,43 | -39 | 21 | -9 |  | 1,1 |  | 0,005191 |  | 234 |  |  | 14,58 | 17,15 |
| Магазин | 69,6 | 278 | 278 | 0,91 | 0,38 | -39 | 21 | -9 |  | 1,1 |  | 0,006345 |  | 234 |  |  | 17,82 | 20,96 |
| Магазин ПТПО | 289 | 953,7 | 953,7 | 0,91 | 0,38 | -39 | 21 | -9 |  | 1,1 |  | 0,021766 |  | 234 |  |  | 61,12 | 71,90 |
| Магазин | 120 | 396 | 396 | 0,91 | 0,38 | -39 | 21 | -9 |  | 1,1 |  | 0,009038 |  | 234 |  |  | 25,38 | 29,86 |
| Столовая | 375 | 1125 | 1125 | 0,91 | 0,35 | -39 | 20 | -9 |  | 1,1 |  | 0,023254 |  | 234 |  |  | 64,19 | 75,52 |
| ИТОГО прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,08 | 215,39 |
| Наименование | норматив потребления Гкал/м2/мес. |  |  |  | Площадь общ, кв.м. |  |  | Площадь без МОП, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  | Q отпуск, Гкал. | Q выраб., Гкал. |
| население | 0,035 |  |  |  | 5524,6 |  |  | 5245,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2203,03 | 2591,80 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3285,53 |  | 3865,33 |